44

[image: image1.png]



	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от ____________ №______
Об утверждении муниципальной

программы Новокузнецкого городского

округа «Развитие пассажирского транспорта на

территории Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:
1. Утвердить муниципальную программу Новокузнецкого городского округа «Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»;

2) постановление администрации города Новокузнецка от 31.01.2019 №18 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»;

3) постановление администрации города Новокузнецка от 24.08.2021 №210 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»;

4) постановление администрации города Новокузнецка от              №        «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.
Глава города 








Д.П. Ильин 

Приложение
 к постановлению администрации 
города Новокузнецка

от _________ №______
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

«Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Новокузнецкого городского округа

 «Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»

1. Оценка текущего состояния сферы

социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа 
Пассажирский автомобильный и городской электрический транспорт 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории Новокузнецкого городского округа осуществляются автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Транспортный комплекс Новокузнецкого городского округа включает Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа (далее - МТТП),  акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие» и перевозчиков других форм собственности, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новокузнецкого городского округа, так и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа,.
На решение проблемы обеспечения транспортной доступности населения города равными возможностями транспортного обслуживания направлена организация и осуществление перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа и (или) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, по регулируемым тарифам.

Перевозка пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса или органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, и предоставлением всех льгот на проезд, установленных федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса и муниципальными нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского округа. 

Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, возмещаются затраты, связанные с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении по территории Новокузнецкого городского округа, возмещаются расходы в соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период»».

Основной объем пассажирских перевозок в городе Новокузнецке приходится на автомобильный транспорт, которым по итогам 2024 года перевезено около 46,7 млн. пассажиров по регулируемым тарифам. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Формирование документации о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам производится на основании анализа пассажиропотоков и с учетом предложений по оптимизации маршрутной сети: максимальное количество и класс транспортных средств, определение маршрутов и времени движения для того, чтобы максимально обеспечить потребность жителей города и одновременно обеспечить безопасность пассажирских перевозок с учетом пропускной способности автомобильных дорог.

Все автобусы оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать соблюдение расписания и схем движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, устанавливать местоположение транспортного средства. 

Автомобильный транспорт обеспечивает пассажирские перевозки по 40 муниципальным и 39 межмуниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Протяженность муниципальных маршрутов регулярных перевозок 672,9 км.
Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию в рамках осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, составляет по плану 273 единицы подвижного состава, из них 11% приходится на автобусы особо большого класса, 89% - на автобусы большого и среднего класса. 

Городской наземный электрический транспорт – трамвай и троллейбус – обеспечивает высокую провозную способностью и экологической чистоту.

Городской наземный электрический транспорт Новокузнецкого городского округа представляет МТТП, в структуру которого входят три трамвайных депо, троллейбусное депо, а также службы: «Сети и подстанции», «Трамвайные пути», служба контроля объектов и территории предприятия.

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 8 троллейбусным и 6 трамвайным муниципальным маршрутам общей протяженностью 403,7 км, в том числе троллейбус (в прямом и обратном направлении) – 210,8 км, трамвай – 192,9 км. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого МТТП на линию, составляет 104 единицы, в том числе: трамваев – 63 единицы, троллейбусов – 41 единица. Городским наземным электрическим транспортом перевозится в год около 18,5 млн. пассажиров.

Средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 8 лет при норме 7 лет, средний возраст подвижного состава трамвайного парка 16 лет при норме 16 лет по состоянию на 01.01.2025 г.

Низкая скорость движения, высокая степень износа подвижного состава эти факторы приводит к снижению привлекательности городского наземного электрического транспорта. Кроме того, рост автомобилизации населения приводит к снижению пассажиропотока и росту себестоимости перевозки 1 пассажира. 
Данную проблему необходимо решать путем организации регулярной и бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта, как транспорта, имеющего социальную направленность.

2.  Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации программы

Настоящая программа должна способствовать достижению национальной цели - увеличению к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%, обозначенной  в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Программа формируется на базе приоритетов следующих нормативных актов Правительства Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса:

1) распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 №3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»:

Одной из целей транспортной стратегии Российской Федерации является обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения.

К направлениям оптимизации систем транспортного обслуживания в городских агломерациях относятся:

реализация эффективной экономической модели работы городского общественного транспорта, включая применение регулируемого тарифа, заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками с конкретными требованиями по качеству транспортного обслуживания и привязку оплаты выполненной транспортной работы к соблюдению этих требований;

2) постановление Правительства РФ от 20.12.2017 №1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее – госпрограмма РФ).

К числу стратегических целей государственной транспортной политики развития транспортного комплекса Российской Федерации относятся повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, повышение мобильности населения.

Приоритетным вопросом являются развитие городского пассажирского транспорта и транспортное обеспечение крупных и крупнейших городских агломераций, являющихся центрами экономического и социального развития страны. 

3) Закон Кемеровской области от 26.12.2018 №122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года».

Двенадцатым приоритетом данной Стратегии является стратегическое развитие внутрирегиональной транспортной системы Кузбасса, цель которого - использование электробусов в транспортной системе Кузбасса.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

 целями и показателями государственных программ 

Кемеровской области – Кузбасса

   Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2023 №657 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» (далее – госпрограмма Кузбасса).

В рамках указанной госпрограммы Кузбасса определена следующая цель:

Цель 1 «Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 104,4%».
Задачи госпрограммы Кузбасса: 
развитие общественного транспорта и обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;

повышение качества транспортного обслуживания в городских агломерациях, приоритетных и сельских территориях.

Приоритетами государственной политики Кемеровской области - Кузбасса в сфере транспортного комплекса являются:

развитие пассажирского транспорта общего пользования (в том числе автобусный), включая обновление подвижного состава, развитие транспортных систем крупных городских агломераций, создание современной системы скоростных пассажирских перевозок, транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок;

повышение экологичности и безопасности транспортного комплекса;

цифровизация транспортного комплекса в целях достижения «цифровой зрелости» транспортной отрасли и развития новых управленческих технологий.

Для достижения цели «Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 104,4%» запланировано решение следующей задачи государственного управления в сфере пассажирского транспорта Кузбасса на период до 2030 года:

осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом. 
4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года, утвержденной Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года», к числу приоритетных направлений социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа относится развитие транспортной инфраструктуры.

В целях эффективного развития пассажирского транспорта Новокузнецкого городского округа, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года определена цель, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель: Создание условий для повышения транспортной доступности на территории Новокузнецкого городского округа. 
Показатель: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
Достижение цели и показателя муниципальной программы предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления.

Для достижения указанной цели и показателя в структуру муниципальной программы включены комплексы процессных мероприятий: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» согласно приложению №1 к муниципальной программе и «Обеспечение функционирования и развития пассажирского транспорта» согласно приложению №2 к муниципальной программе.

В целях обеспечения транспортной доступности на территории Новокузнецкого городского округа определены следующие ключевые задачи:
Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»;

Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»;

Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»;

Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)».

В целях обеспечения функционирования и развития пассажирского транспорта определены следующие ключевые задачи:
Задача 1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»;

Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций».

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»
Раздел 1. Основные положения программы
	Наименование программы
	Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа (далее - программа)

	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ
	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»

	Директор программы
	Первый заместитель Главы города Новокузнецка 

	Разработчик программы
	Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление)

	Период реализации программы
	2026-2030г.г.

	Цели программы
	Цель  «Создание условий для повышения транспортной доступности на территории Новокузнецкого городского округа»

	Направления (подпрограмма) программы
	Транспорт

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы
	22 257 471,5 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Кемеровской области – Кузбасса 
	Национальная цель - комфортная и безопасная среда для жизни.

Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса».



Раздел 2.  Показатели программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ, подтверждающий уровень показателя 
	Исполнитель, ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель 1 программы «Создание условий для повышения транспортной доступности на территории Новокузнецкого городского округа»

	1.1.
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
	ОМСУ
	убывание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 16.09.2024 №1485 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа»
	Управление
	Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов


2.1.  Прокси-показатели программы в текущем 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя программы/ прокси-показателя
	Признак возрастания/убывания
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом)
	Исполнитель, ответственный

 за достижение показателей

	
	
	
	
	значение
	год
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Показатель программы «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа», процентов

	1.1
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
	Возрастание
	процент
	79,5
	2024
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	Управление


Раздел 3. Помесячный план достижения показателей программы в текущем 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На  31.12. текущего года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Цель 1 программы «Создание условий для повышения транспортной доступности на территории Новокузнецкого городского округа»

	1.1
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
	ОМСУ
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 4. Структура программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями программы 


	1
	2
	3
	4

	1
	Направление (подпрограмма) «Транспорт» 

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

	
	Ответственный за реализацию: Управление
	Срок реализации 2026-2030

	1.1.1
	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»
	Созданы условия для обеспечения стабильного выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок организациями автомобильного транспорта
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

	1.1.2
	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»
	Созданы условия для обеспечения стабильного выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

	1.1.3
	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»
	Обеспечено выполнение переданных полномочий в части организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, и возмещению транспортным организациям затрат, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

	1.1.4
	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)» 
	Обеспечено выполнение переданных полномочий по возмещению расходов в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.06.1997 №21-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении на территории Новокузнецкого городского округа
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития пассажирского транспорта»

	
	Ответственный за реализацию: Управление
	-

	1.2.1
	Задача1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»
	Обеспечено эффективное управление в сфере пассажирского транспорта. Выполнены функции по выработке и реализации переданных полномочий муниципальным образованиям, государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пассажирского транспорта, реализованы мероприятия, направленные на нормативно-правовое, методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализации программ в сфере пассажирского транспорта, созданы механизмы мониторинга их реализации
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

	1.2.2
	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций
	Обеспечено эффективное управление подведомственными Управлению учреждениями и организациями
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа


Раздел 5. Финансовое обеспечение программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения, исполнителя
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа ««Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»», всего, в т.ч.
	5645730,7
	5708376,3
	5688364,5
	2600000,0
	2615000,0
	22257471,5

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	141432,4
	141432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	282864,8

	
	Местный бюджет
	5504298,3
	5566943,9
	5688364,3
	2600000,0
	2615000,0
	21974606,7

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов Новокузнецкого городского округа (справочно)
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление» 
	5645730,7
	5708376,3
	5688364,5
	2600000,0
	2615000,0
	22257471,5

	2.
	Комплексы процессных мероприятий, всего, в т.ч.:
	5645730,7
	5708376,3
	5688364,5
	2600000,0
	2615000,0
	22257471,5

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	141432,4
	141432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	282864,8

	
	Местный бюджет
	5504298,3
	5566943,9
	5688364,3
	2600000,0
	2615000,0
	21974606,7

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление»
	5645730,7
	5708376,3
	5688364,5
	2600000,0
	2615000,0
	22257471,5

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам», в т.ч.:
	5527346,9
	5592072,1
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21906435,9

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	141 432,4
	141 432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	282 864,8

	
	Местный бюджет
	5385914,5
	5450639,7
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21623571,1

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление»
	5527346,9
	5592072,1
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21906435,9

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития пассажирского транспорта», в т.ч.:
	118383,8
	116304,2
	116347,6
	
	
	351035,6

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	118383,8
	116304,2
	116347,6
	
	
	351035,6

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление»
	118383,8
	116304,2
	116347,6
	
	
	351035,6


Приложение №1
к муниципальной программе
ПАСПОРТ

 комплекса процессных мероприятий

«Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

 Раздел 1. Общие положения комплекса процессных мероприятий
	Исполнитель (исполнители) комплекса процессных мероприятий 
	Управление

	Связь с программой 
	Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)

	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Исполнитель, ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»

	1.1
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом
	Возрастание
	МП

	процент
	79,9
	2024
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	Управление

	2
	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»

	2.1
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом
	Возрастание
	МП

	процент
	98,6
	2024
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	Управление

	3
	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»

	3.1
	Доля выполнения планового количества машино-часов на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам
	Возрастание
	МП


	процент
	99,3
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление

	4
	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)»

	4.1
	Темп роста 
количества пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период на муниципальных маршрутах
	Возрастание
	МП


	процент
	100
	2024
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	Управление


Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий  в  текущем  2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На  31.12. текущего года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»

	1.1
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом
	МП
	Процент
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	2
	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»

	2.1
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом
	МП
	Процент
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	3
	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»

	3.1
	Доля выполнения планового количества машино-часов на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам
	МП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)»

	4.1
	Темп роста количества пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период на муниципальных маршрутах 
	МП
	Процент
	
	
	
	
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9
	
	98,9


Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии) 

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по регулируемым тарифам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Выполнены рейсы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Единиц
	944958,5
	2024
	1074467,15
	1074567,15
	1076432,80
	1073698,50
	1075001,50
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом

	2.
	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Выполнены рейсы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Единиц
	430968,3
	2024
	452820,7
	453418,9
	454158,0
	452820,7
	453718,0
	Доля выполнения планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом

	3.
	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Выполнена транспортная работа на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам
	Иные мероприятия (результаты)
	Тысяча автомобиле-часов
	131,8
	2024
	144,0
	144,01
	144,26
	143,9
	144,07
	Доля выполнения планового количества машино-часов на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам

	4.
	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Перевезено пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период на муниципальных маршрутах
	Иные мероприятия (результаты)
	Тысяча человек
	4560,9
	2024
	4509
	4509
	4509
	4509
	4509
	Темп роста количества пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период на муниципальных маршрутах


Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам», всего, в т.ч.
	5527346,9
	5592072,1
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21906435,9

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	141432,4
	141432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	282864,8

	
	Местный бюджет
	5385914,5
	5450639,7
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21623571,1

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», всего:
	5527346,9
	5592072,1
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21906435,9

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	141 432,4
	141 432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	282 864,8

	
	Местный бюджет
	5385914,5
	5450639,7
	5572016,9
	2600000,0
	2615000,0
	21623571,1

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1
	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»
	3164111,7
	3230813,5
	3304723,5
	2600000,0
	2615000,0
	14914648,7

	1.1
	Мероприятие (результат) «Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	3164111,7
	3230813,5
	3304723,5
	2600000,0
	2615000,0
	14914648,7

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	3164111,7
	3230813,5
	3304723,5
	2600000,0
	2615000,0
	14914648,7

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	3164111,7
	3230813,5
	3304723,5
	2600000,0
	2615000,0
	14914648,7

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»
	2221802,8
	2219826,2
	2267293,4
	
	
	6708922,4

	2.1
	Мероприятие (результат) «Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	2221802,8
	2219826,2
	2267293,4
	
	
	6708922,4

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	2221802,8
	2219826,2
	2267293,4
	
	
	6708922,4

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	2221802,8
	2219826,2
	2267293,4
	
	
	6708922,4

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»
	77781,7
	77781,7
	
	
	
	155563,4

	3.1
	Мероприятие (результат) «Выполнена транспортная работа на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	77781,7
	77781,7
	
	
	
	155563,4

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	77781,7
	77781,7
	
	
	
	155563,4

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	77781,7
	77781,7
	
	
	
	155563,4

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4
	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)»
	63650,7
	63650,7
	
	
	
	127301,4

	4.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	63650,7
	63650,7
	
	
	
	127301,4

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	63650,7
	63650,7
	
	
	
	127301,4

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	63650,7
	63650,7
	
	
	
	127301,4

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Исполнитель, ответственный за реализацию 
	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки


	1
	2
	3
	4

	Задача 1 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом»

	Мероприятие (результат) «Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план-график закупок
	30.11
	Управление
	План-график закупок 

	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных Управлением по результатам закупок.
	15.01
	Управление
	Муниципальный контракт на выполнение работ

	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка выполненных работ.
	22.12
	Управление
	Акт выполненных работ, оказанных услуг

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	31.12
	Управление
	Платежное поручение

	Задача 2 «Выполнены регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок горэлектротранспортом»

	Мероприятие (результат) «Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план-график закупок
	30.11
	Управление
	План-график закупок 

	Контрольная точка 1.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных Управлением по результатам закупок.
	15.01
	Управление
	Муниципальный контракт на выполнение работ

	Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка выполненных работ.
	22.12
	Управление
	Акт выполненных работ, оказанных услуг

	Контрольная точка 1.2.4 Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	31.12
	Управление
	Платежное поручение

	Задача 3 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»

	Мероприятие (результат) «Выполнена транспортная работа на перевозках по субсидируемым пригородным маршрутам»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.3.1 Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки
	01.01
	Управление
	Соглашение о предоставлении субсидии 

	Контрольная точка 1.3.2 Направлена в Министерство транспорта Кузбасса заявка на финансирование расходов
	20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12
	Управление
	Заявка

	Контрольная точка 1.3.3 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса отчет о произведенных расходах
	05.01, 05.02, 05.03, 05.04, 05.05, 05.06, 05.07, 05.08, 05.09, 05.10, 05.11, 05.12
	Управление
	Отчет

	Контрольная точка 1.3.4 Перечислены субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки
	31.12
	Управление
	Платежное поручение

	Задача 4 «Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период)»

	Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.4.1 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса расчет выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период за май
	12.06
	Управление
	Исходящее письмо

	Контрольная точка 1.4.2 Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период 
	30.06
	Управление
	Соглашение о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.4.3 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса расчет выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период за июнь
	12.07
	Управление
	Исходящее письмо

	Контрольная точка 1.4.4 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса расчет выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период за июль
	12.08
	Управление
	Исходящее письмо

	Контрольная точка 1.4.5 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса расчет выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период за август
	12.09
	Управление
	Исходящее письмо

	Контрольная точка 1.4.6 Направлен в Министерство транспорта Кузбасса расчет выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период за сентябрь
	12.10
	Управление
	Исходящее письмо

	Контрольная точка 1.4.7 Перечислены субсидии транспортным организациям
	31.12
	Управление
	Платежное поручение


Приложение №2
к муниципальной программе
ПАСПОРТ

 комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования и развития пассажирского транспорта» 

 Раздел 1. Общие положения комплекса процессных мероприятий
	Исполнитель (исполнители) комплекса процессных мероприятий 
	Управление

	Связь с программой 
	Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)

	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Исполнитель, ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»

	1.1
	Факты нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций 
	Убывание
	МП
	единица
	0


	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление

	2
	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций

	2.1
	Обеспечение мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта в печатных и электронных средствах массовой информации и на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
	Возрастание
	МП

	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» Новокузнецкого городского округа


2.1  Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий  в  текущем  2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий / прокси-показателя
	Признак возрастания/убывания
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом)
	Исполнитель, ответственный

 за достижение показателей

	
	
	
	
	значение
	год
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Факты нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций 

	
	Количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций 
	Убывание
	единица
	0


	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление

	2
	Обеспечение мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта в печатных и электронных средствах массовой информации и на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

	2.1
	Количество мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта 
	Возрастание
	Единиц
	12
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» Новокузнецкого городского округа


Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий  в  текущем  2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На  31.12. текущего года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»

	1.1
	Факты нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций 
	МП
	Единиц
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций

	2.1
	Обеспечение мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта в печатных и электронных средствах массовой информации и на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
	МП
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12


Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии) 

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»
	Осуществление текущей деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факты нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций

	1.1.1
	Численность сотрудников Управления согласно штатному расписанию
	х
	единица
	13
	2024
	13
	13
	13
	-
	-
	

	2
	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования подведомственных Управлению учреждений и организаций»
	Иные мероприятия (результаты)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта в печатных и электронных средствах массовой информации и на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

	2.1.1
	Доля работы общественного транспорта, обеспеченная мониторингом на основе технологий ГЛОНАСС 
	х
	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	2.1.2
	Количество мероприятий, направленных на регулярное размещение актуальной и объективной информации о работе городского пассажирского транспорта
	х
	единиц
	12
	2024
	12
	12
	12
	-
	-
	-


Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития пассажирского транспорта», всего, в т.ч.
	118383,8
	116304,2
	116 347,6
	
	
	351035,6

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	118383,8
	116304,2
	116 347,6
	
	
	351035,6

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», всего:
	118383,8
	116304,2
	116 347,6
	
	
	351035,6

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	119 155,6
	116 824,0
	116 867,4
	
	
	352 847,0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1
	Задача 1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»
	20 494,6
	20 493,6
	20 537,0
	
	
	61 525,2

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы», в т.ч.:
	20 494,6
	20 493,6
	20 537,0
	
	
	61 525,2

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	20 494,6
	20 493,6
	20 537,0
	
	
	61 525,2

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	20 494,6
	20 493,6
	20 537,0
	
	
	61 525,2

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	20 494,6
	20 493,6
	20 537,0
	
	
	61 525,2

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций»
	97 889,2
	95 810,6
	95 810,6
	
	
	289 510,4

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования подведомственных Управлению учреждений и организаций», в т.ч.:
	97 889,2
	95 810,6
	95 810,6
	
	
	289 510,4

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	97 889,2
	95 810,6
	95 810,6
	
	
	289 510,4

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель «Управление», итого:
	97 889,2
	95 810,6
	95 810,6
	
	
	289 510,4

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	97 889,2
	95 810,6
	95 810,6
	
	
	289 510,4

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Исполнитель, ответственный за реализацию 
	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

	1
	2
	3
	4

	Задача 1 «Обеспечено выполнение полномочий Управления»

	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.1.1
	не устанавливается
	
	

	Задача 2 «Обеспечено выполнение полномочий подведомственных Управлению учреждений и организаций»

	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования подведомственных Управлению учреждений и организаций»
	х
	
	

	Контрольная точка 2.1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (размещено в государственной информационной системе государственных (муниципальных) услуг https://bus.gov.ru).
	30.01
	Управление
	Приказ об утверждении муниципального задания

	Контрольная точка 2.1.2 Услуга оказана (работы выполнены).
	31.12
	Управление
	Отчет о выполнении муниципального задания

	Контрольная точка 2.1.3 Доведены лимиты бюджетных обязательств до подведомственных Управлению казенных учреждений
	23.01
	Управление
	Уведомление 

	Контрольная точка 2.1.4 Согласована бюджетная смета подведомственных Управлению казенных учреждений
	06.02
	Управление
	Бюджетная смета 


Лист согласования

проекта правового акта администрации города Новокузнецка

	Вид правового акта: ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	Наименование (заголовок) правового акта: «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие пассажирского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа»

	Проект правового акта внесен:

	Начальник Управления по транспорту и связи 

	должность лица, внесшего правовой акт (разработчик)

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	Проект правового акта согласован:

	Первый заместитель Главы города 

	должность лица, согласующего проект правового акта

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	Заместитель Главы города по социальным вопросам

	должность лица, согласующего проект правового акта

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	Заместитель Главы города по экономическим вопросам 

	должность лица, согласующего проект правового акта

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	Заместитель Главы города - начальник Финансового управления 

должность лица, согласующего проект правового акта
подпись
расшифровка подписи
дата согласования
Начальник управления экономического развития, промышленности и инвестиций

должность лица, согласующего проект правового акта
подпись
расшифровка подписи
дата согласования
Начальник правового управления

	должность лица, согласующего проект правового акта

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	Заместитель Главы города – руководитель аппарата

	должность лица, согласующего проект правового акта

	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	дата согласования

	

	Разослано: в дело, первому заместителю Главы города, заместителю Главы города по социальным вопросам, заместителю Главы города по экономическим вопросам, Финансовое управление города Новокузнецка, управление экономического развития и инвестиций, Управление по транспорту и связи, правовое управление, управление информационной политики и социальных коммуникаций


�Темп роста – это дельта, а здесь, скорее, процент пассажиров, предоставленным право на меры соцподдержки





