КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ________  №  ____

Об утверждении муниципальной

программы Новокузнецкого городского округа

«Формирование современной городской среды

на территории Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Новокузнецка от  04.12.2019  № 199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

- Утвердить муниципальную программу Новокузнецкого городского округа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка с 1 января 2026 года:

- постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 29.03.2018 № 53 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 05.12.2018 № 219 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 18.03.2019 № 50 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 27.03.2019 № 57 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 17.04.2019 № 69 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 16.08.2019 № 146 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.09.2019 № 165 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2020 № 23 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 27.03.2020 № 84 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 14.07.2020 № 162 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 01.03.2021 № 46 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 31.03.2021 № 82 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 02.09.2021 № 214« О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 28.02.2022 № 36 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2022 № 61 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 01.06.2022 № 109« О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 04.10.2022 № 188 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 03.03.2023 № 42 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 12.04.2023 № 85 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024г.г.»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.04.2023 № 95 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2023 № 222 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 28.03.2024 № 79 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 13.05.2024 № 97 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 30.10.2024 № 227 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 27.02.2025 № 40 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 31.03.2025 № 88 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 23.06.2025 № 140 « О внесении изменения в постановление администрации  города Новокузнецка  от 15.12.2017 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»;

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.

Глава города 									      Д.П. Ильин

# Приложение

# к постановлению администрации

# города Новокузнецка

от _________ №______

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Новокузнецкого городского округа

«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»

1. Оценка текущего состояния сферы

социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа

сфере благоустройства территорий.

Благоустройство и озеленение территорий Новокузнецкого городского округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

Одним из приоритетов муниципальной политики органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа является комплексное благоустройства территории города Новокузнецка.

Вопросы благоустройства направлены на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик городской инфраструктуры, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Благоустройство территорий Новокузнецкого городского округа является одним из направлений социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа. Качественное благоустройство общественных территорий способствует повышению привлекательности района проживания населения. Чистые и ухоженные улицы, наличие качественной инфраструктуры и общественных мест привлекают туристов и инвесторов, способствуя экономическому и социальному развитию города.

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Уровень комфортности городской среды ежегодно определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 №510-р.

Индекс качества городской среды по итогам 2024 года по Новокузнецкому городу округу составил 228 баллов, что выше на 17 баллов выше уровня 2023 года.

Кроме того, с 2021 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации была запущена общефедеральная онлайн-платформа для голосования по выбору территорий для проведения благоустройства. На платформе размещается информация о благоустройстве в муниципальных образованиях и предлагается перечень территорий для голосования.

В 2023 году количество проголосовавших граждан составило 80 977 человек, в 2024 году за выбор общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало уже  86 034 человек, что на  6,2% больше.

В Новокузнецке сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных пространств, муниципальных территорий общего пользования. Каждый год, особенно в весенний период, на территории региона организуются субботники, в ходе которых граждане и организации принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, и территорий общего пользования.

Основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды являются общественные обсуждения вопросов развития городской среды, рейтинговое голосование граждан, на основании которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют, какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке. Граждане могут участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет.

В 2026-2027г.г. будут благоустроены  27 общественных территорий, которые будут определены итогами онлайн-голосования по выбору объекта благоустройства.

В 2026 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить  14 общественных территорий.

# Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, утвержденный общественной комиссией по итогам проведения онлайн  голосования, согласно приложению 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа».

Также в рамках комплексного подхода к благоустройству территории запланированы в рамках муниципальной программы:

1. Комплексное обустройство Городского парка  культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина;

2. Обследование и содержание детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа, на которых выполнены мероприятия по обследованию и содержанию.

# Адресный перечень  по обследованию и содержанию детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа, в количестве 34 единиц, согласно приложению 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа».

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдения правил благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании мероприятий по развитию внешнего облика города.

В настоящее время для Новокузнецкого городского округа характерны следующие общие проблемы в сфере благоустройства территории.

Проблемы в области благоустройства общественных территорий:

-изнашивание покрытий проездов и тротуаров;

-недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

-неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

-недостаточное освещение общественных территорий;

-недостаточность финансирования.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий Новокузнецкого городского округа.

2.  Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации программы.

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение следующей национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни» и соответствующих им целевых показателей и задач:

- повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году.

Основными приоритетами в сфере благоустройство территории Новокузнецкого городского округа  определены следующие приоритеты:

- формирование новых требований к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды;

-обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Также приоритеты и цели муниципальной программы коррелируют с приоритетом и целью, определенной в контуре приоритета Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области -  Кузбасса до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области – Кузбасса №97-ОЗ от 04.10.2024г. «О внесении изменений в Закон в Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года» - «Кузбасс – регион достойной жизни людей».

Кроме того, реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение стратегического направления «Пространственное развитие», определённого Стратегией социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатом от 25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года», целью которой является благоустройство и рекреационное обеспечение города.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Кемеровской области – Кузбасса.

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса» от 02.11.2023 №715, в рамках которой определены цель  - повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году.

Реализация государственной программы Кемеровской области – Кузбасса непосредственно направлена на достижение показателя «Улучшение качества городской среды в полтора раза» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Муниципальной программой предусмотрен декомпозированный с государственной программой показатель Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» показатель  - реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формированиями современной городской среды.

Достижение национальных целей в рамках муниципальной программы будут обеспечено за счет решения федеральных и региональных проектов Кемеровской области – Кузбасса.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере.

В целях создания эффективной комфортности городской среды, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель - повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году.

В целях обеспечения повышения уровня благоустройства территории, комфортности городской среды, в том числе общественных пространств определены следующие ключевые задачи:

-  повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

-комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды;

- обеспечение повышения комфортности среды проживания населения, в том  числе восстановление и приведение в надлежащее состояние объектов мест проведения отдыха горожан, включая детские игровые площадки.

Для достижения указанной цели и задач в структуру муниципальной программы включены:

1) региональный проект «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению №1;

2) комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа согласно приложению №2;

3) комплекс процессных мероприятий «Обследование и содержание игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа согласно приложению №3

Достижение целей и решение задач муниципальной программы предусматриваются путем эффективного взаимодействия федеральных органов испольных власти, исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной среды на территории

Новокузнецкого городского округа»

1. Основные положения

| Наименование программы | Формирование современной комфортной среды на территории Новокузнецкого городского округа |
| --- | --- |
| Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации» |
| Директор (куратор) программы | Первый заместитель Главы города |
| Разработчик (ответственный исполнитель) программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее – Комитет ЖКХ) |
| Период реализации программы | 2026-2030 г.г. |
| Цели программы | Цель №1 - повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году. |
| Направления (подпрограмма) программы | Направление «Реализация программ формирования современной городской среды» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы | 474 613,31тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | 1. Национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; 2. Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса». |

2.  Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ, подтверждающий уровень показателя |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Цель 1 программы «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественны пространств, к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | Возрастания | ед. | 11 | 2024 |  |  | 14 |  | 13 |  | - |  | - |  | - |  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса | Комитет ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза. |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель 1 программы «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | х | 14 |
| 1.2 | Площадь благоустроенных территорий в рамках реализации программы | ГП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | - |

4. Структура муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
| #### 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет жилищно – коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ) | Срок реализации 2026 – 2030 г.г. |  |
|  | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Благоустроены места массового отдыха населения (городские парки), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований. | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Благоустройство территорий» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет жилищно – коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ) | - |  |
|  | Задача 1. Комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды | Улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Площадь благоустроенных территорий в рамках реализации программы |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения, исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа», всего, в т.ч. | 242 660,3 | 228 269,0 | 3 684,0 | 0,0 | 0,0 | 474 613,3 |
|  | Федеральный бюджет | 197812,1 | 190203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 015,4 |
|  | Областной бюджет | 10411,2 | 10010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 421,9 |
|  | Местный бюджет | 34437,0 | 28055,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 66 176,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Исполнитель УДКХ и Б, всего, в т.ч | 231 359,3 | 222 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 819,3 |
|  | Федеральный бюджет | 197 812,1 | 190 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 015,4 |
|  | Областной бюджет | 10 411,2 | 10 010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 421,9 |
|  | Местный бюджет | 23 136,0 | 22 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 382,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Исполнитель УКС, всего, в т.ч. | 4 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 492,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 4 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 492,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Исполнитель Администрация Центрального района, всего, в т.ч. | 6 809,0 | 5 809,0 | 3 684,0 | 0,0 | 0,0 | 16 302,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 6 809,0 | 5 809,0 | 3 684,0 | 0,0 | 0,0 | 16 302,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный проект Формирование комфортной городской среды, всего, в т.ч. | 231 359,3 | 222 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 819,3 |
|  | Федеральный бюджет | 197 812,1 | 190 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 015,4 |
|  | Областной бюджет | 10 411,2 | 10 010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 421,9 |
|  | Местный бюджет | 23 136,0 | 22 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 382,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Исполнитель УДКХиБ, всего, в т.ч. | 231 359,3 | 222 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 819,3 |
|  | Федеральный бюджет | 197 812,1 | 190 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 015,4 |
|  | Областной бюджет | 10 411,2 | 10 010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 421,9 |
|  | Местный бюджет | 23 136,0 | 22 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 382,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа», всего, в т.ч.: | 11301,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 20794,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 11301,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 20794,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1. | Исполнитель УКС, всего, в т.ч. | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4492,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4492,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Исполнитель «Администрация Центрального района», всего, в т.ч. | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 16302,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 16302,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обследование и содержание детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округ», всего, в т.ч.: | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 16302,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 | 16302,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Исполнитель Администрация Центрального района, всего, в т.ч. | 1041,0 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1041,0 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Исполнитель Администрация Кузнецкого района, всего, в т.ч. | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Исполнитель Администрация Куйбышевского района», всего, в т.ч. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Исполнитель Администрация Новоильинского района, всего, в т.ч. | 1084,0 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1084,0 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Исполнитель Администрация Орджоникидзевского района, всего, в т.ч | 1584,0 | 1584,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 4752,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1584,0 | 1584,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 4752,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Исполнитель Администрация Заводского района, всего, в т.ч. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение 1

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской

# среды на территории Новокузнецкого

# городского округа»

от _________ №______

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| Краткое наименование регионального проекта | «ФКГС» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 – 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Начальник Управления дорожно – коммунального хозяйства и благоустройства | Ответственный за реализацию регионального (ведомственного проекта) | Первый заместитель Главы города |
| Целевые группы | Районные администрации, граждане города |  |  |
| Связь с государственными программами Кемеровской области-Кузбасса | 1. Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя |  | Условное обозначение единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование задачи: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | ед |  | 11 | 2024 | 14 |  | 13 |  | - |  | - | - | Возрастания | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | ед | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 14 | х | 14 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Кемеровской области – Кузбасса вместе с наименованием государственной программы Кемеровской области - Кузбасса | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Связь с показателями регионального (муниципального) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Наименование задачи: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия(результат): Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды». | х | ед | 11 | 2024 |  | 14 |  | 13 |  | - |  | - |  | - |  | х | х |
| 1.1.1 | Выполнено благоустройство общественных территорий в 2026 году | х | ед | 11 | 2024 |  | 14 |  | 13 |  | - |  | - |  | - |  | х | х |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Региональный (муниципальный) проект «Формирование комфортной городской среды», всего, в т.ч. | 231359,3 |  | 222460,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 453819,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 197812,1 |  | 190203,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 388015,4 |  |
|  | Областной бюджет | 10411,2 |  | 10010,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20421,9 |  |
|  | Местный бюджет | 23136,0 |  | 22246 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45382,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Исполнитель УДКХ и Б, всего: | 231359,3 |  | 222460,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 453819,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 197812,1 |  | 190203,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 388015,4 |  |
|  | Областной бюджет | 10411,2 |  | 10010,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20421,9 |  |
|  | Местный бюджет | 23136,0 |  | 22246,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45382,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Наименование задачи Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование мероприятия: Количество благоустроенных общественных территорий в т.ч.: |  | 231359,3 | 222460,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 453819,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 197812,1 | 190203,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 388015,4 |
|  | Областной бюджет |  | 10411,2 | 10010,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20421,9 |
|  | Местный бюджет |  | 23136,0 | 22246,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45382,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Исполнитель «УДКХ и Б», итого: |  | 231359,3 | 222460,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 453819,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 197812,13 | 190203,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 388015,4 |
|  | Областной бюджет |  | 10411,17 | 10010,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20421,9 |
|  | Местный бюджет |  | 23136,0 | 22246,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45382,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

6.Помесячный план исполнения бюджета Новокузнецкого городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий в 2026 году | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 50 000,00 | 180 000,0 | 222 460,0 | х | 222 460,0 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 50 000,00 | 180 000,0 | 222 460,0 | х | 222 460,0 |

7. План реализации регионального проекта                                                                                              «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Исполнитель, ответственный за реализацию | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) только для объектов капитального строительства | Мощность объекта (только для объектов капитального строительства) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет ЖКХ | х | х | х | 222 460,0 | Благоустроены 14 общественных пространств |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет ЖКХ | х | х | х | 222 460,0 | Представлены отчеты в ГИИС «Электронный бюджет» за 2026 год: 1) о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 2) о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 15.01.2026 | Комитет ЖКХ | х | х | х | х | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области-Кузбасса бюджету Новокузнецкого городского округа |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | УДКХ и Б | х | х | х | х | Объявлена закупочная процедура |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ» | 01.03.2026 | 01.04.2026 | УДКХ и Б | х | х | х | х | Заключение муниципального контракта |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | х | 01.10.2026 |  | х | х | х | х | Акт выполненных работ |

# Приложение 2

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской

# среды на территории Новокузнецкого

# городского округа»

от _________ №______

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа»

1.Общие положения

| Исполнитель (исполнители) комплекса процессных мероприятий | Администрации районов города Новокузнецка, Управление капитального строительства администрации г. Новокузнецка (УКС) |
| --- | --- |
| Связь с программой | «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа»

| № п/п | Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий | Призрак возрастания/убывания |  | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | возрастание | МП | га | 3,1 | 2024 | - | - | - | - | - | УКС |
| 1.2. | Обследование и содержание детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа |  | возрастание | МП | шт | - | 2024 | 34 | 34 | 34 | - | - | Администрации районов |

3.Помесячный план исполнения бюджета Новокузнецкого городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа»

в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено мероприятий по благоустройству общественных территорий | - | - | - | 4492,0 | х | х | х | х | х | х | х | 4 492,0 |
| 1.2. | Выполнено мероприятий по обследованию и содержанию детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 6 809,0 |
| ИТОГО: |  | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 5 111,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | 11 301,0 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессный мероприятий

«Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Благоустройство территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | ед | 1 | 2024 | 1 | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятия по комплексному благоустройству парка им. Ю.А.Гагарина | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Обследование и содержание территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | ед | - | 2024 | 34 | 34 | 34 | - | - |
| 2.1 | Мероприятие включает виды работ: содержание площадки; ремонт деревянных и металлических элементов, ограждений; регулярный визуальный осмотр, уборка территории, очистка урн, вывоз мусора, ремонтные работы оборудования и т.д. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа», в т.ч.: | 11301,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20794,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 11301,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20794,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Исполнитель УКС | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4492,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4492,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Исполнитель Администрации районов | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16302,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 6809,0 | 5809,0 | 3684,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16302,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Исполнитель УКС | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4492,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 4492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4492,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1. | Исполнитель Администрация Центрального района | 1041,0 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1041,0 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Исполнитель Администрация Кузнецкого района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Исполнитель Администрация Куйбышевского района | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Исполнитель Администрация Новоильинского района | 1084,0 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1084,0 | 1084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Исполнитель Администрация Орджоникидзевского района | 1584,0 | 1584,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 4752,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1584,0 | 1584,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 4752,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | Исполнитель Администрация Заводского района | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

«Благоустройство, обследование и содержание территорий Новокузнецкого городского округа»

| №п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Исполнитель, ответственный исполнитель |  | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Комплексное развитие Новокузнецкого городского округа с учетом требований к качеству городской среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Благоустройство территорий» | х | УКС |  | х |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 01.03.2026 | УКС |  | План-график закупок |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.05.2026 | УКС |  | Муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| 1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2026 | УКС |  | Акт выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.12.2026 | УКС |  | Платежное поручение |  |
| 2. | Мероприятие «Обследование и содержание территорий» | х | Администрации районов |  | х |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 01.03.2026 | Администрации районов |  | План- график закупок |  |
| 2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.05.2026 | Администрации районов |  | Муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| 2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.11.2026 | Администрации районов |  | Акт выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.12.2026 | Администрации районов |  | Платежное поручение |  |

# Приложение 3

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской

# среды на территории Новокузнецкого

# городского округа»

от _________ №______

# Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году.

1. Томский бульвар, от дома №58 до дома №60 по пр. Пионерский;

2. Пешеходный тротуар аллеи по ул. Новоселов: от дома №10 по пр. Запсибовцев до дома №8 по пр. Мира;

3. Аллея от дома №55 до дома №73 по пр. Авиаторов;

4. Пешеходный тротуар от дома №33 по ул. 40 лет ВЛКСМ до остановки "Пожарная часть";

5. Аллея от дома №30Б по пр. Кузнецкстроевский до дома №7 по пр. Н.С. Ермакова;

6. Сквер перед ДК им. В.В. Маяковского (ул. Пушкина, д. 26);

7. Пешеходные тротуары: от дома №31/1 по ул. Ленина до дома №18 по ул. Шункова и от дома №1 до дома №5 по ул. Грибоедова;

8. Пешеходный тротуар от моста  по ул. Пирогова, д. 1/1 до площади им. В.В. Маяковского;

9. Пешеходный тротуар от  дома № 7  по ул. Горьковская до входа в МАОУ «СОШ № 81 им. Е.И. Стародуба» (по ул. Горьковская, д.17) и от  дома № 19 по ул. Горьковская до входа в МАОУ «СОШ № 81 им. Е.И. Стародуба» со стороны  дома № 7 по ул. Первостроителей;

10. Сквер у Храма в честь иконы Божией Матери Утоли мои печали (ул. Пржевальского, д. 3А);

11. Пешеходный тротуар по ул. Метёлкина: от дома № 54 по ул. Ленина до дома №13 по ул. Бугарева;

12. Пешеходный тротуар по ул. Ливинская от ост. "Поссовет"       ( ул. Учительская, д. 3) до съезда на ул. Таёжная;

13. Сквер между домами № 5А и №10 по ул. Батюшкова;

14. Пешеходный тротуар между домами №3 (Гимназия №73) и №5 по ул. Батюшкова.

# Приложение 4

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской

# среды на территории Новокузнецкого

# городского округа»

от _________ №______

Адресный перечень  по обследованию и содержанию детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа

| № | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Орджоникидзевский район |  |  |
| 1. | Детская игровая площадка | ул. Пушкина, 5 |
| 2. | Детская игровая площадка | ул. Пржевальского, 10,12,14,16 |
| 3. | Детская игровая площадка | ул. Пушкина,26 (Дворец В.В. Маяковского) |
| 4. | Детская игровая площадка на основании из резиновой плитки с оборудованием | парк перед ДК Шахтостроителей, ул. Дорстроевская, 5а |
| 5. | Игровое и спортивное оборудование | Сквер у часовни иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» |
| 6. | Игровое и спортивное оборудование | Парк 40лет Победы |
| Заводской район |  |  |
| 1. | Детская игровая площадка | Сад Металлургов |
| 2. | Детская игровая площадка | Площадь общественных мероприятий |
| 3. | Детская игровая площадка | Сквер Первостроителей |
| Центральный район |  |  |
| 1. | Детская игровая площадка | ул. Кирова, 71 (за зданием администрации) |
| 2. | Детская игровая площадка | В сквере им. Маршала Жукова Г.К. |
| 3. | Детская игровая площадка | В парке Советской скульптуры |
| 4. | Детская игровая площадка | ул. Дагестанская,36 (Абагур) |
| Куйбышевский район |  |  |
| 1. | Детская игровая площадка | ул. Макеевская,6а (Площадь им. Лихачева) |
| 2. | Детская игровая площадка | ул. Батюшкова, д.5,7 |
| Новоильинский район |  |  |
| 1. | Детская игровая площадка | ул. Новоселов,55 |
| 2. | Детская игровая площадка | ул. Космонавтов,6 |
| 3. | Детская игровая площадка | ул. Косыгина, д.41-43 |
| 4. | Детская спортивно - игровая площадка | Площадь Защитников Донбасса |
| 5. | Спортивная площадка | Сквер 11 Гвардейской Армии |
| 6. | Спортивная площадка | ул. Новоселов,38 |
| 7. | Спортивная площадка | пр. Запсибовцев,12 |
| 8. | Детская игровая площадка | Сквер 11 Гвардейской Армии |
| Кузнецкий район |  |  |
| 1. | Спортивная площадка для WorkQut | Сад Алюминщиков |
| 2. | Спортивная площадка с тренажерами | Сад Алюминщиков |
| 3. | Игровой песочный комплекс «Лес чудес» | Сад Алюминщиков |
| 4. | Игровой комплекс | Сад Алюминщиков |
| 5. | Качели двойные | Сад Алюминщиков |
| 6. | Лабиринт «Домик» | Сад Алюминщиков |
| 7. | Качели балансирующие «Сова» | Сад Алюминщиков |
| 8. | Домик «Сказка» | Сад Алюминщиков |
| 9. | Качели с гибкой подвеской | Сад Алюминщиков |
| 10. | Детский игровой комплекс | Сквер «Пламя» |
| 11 | Игровой комплекс | Сквер «100лет Комсомола» |
|  | Всего объектов | 34 |