Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 16 Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения

Содержание

перечень ТАБЛИЦ	3

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	23

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	48

Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.	5

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.	24

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Где

Первые три значащих цифры (ХХ.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в прогнозных ценах, без НДС, представлен в таблице ниже.

В части мероприятий по КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ приведена составляющая стоимости мероприятий относимая на тепловую энергию.

Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по МО г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 725443,1 | 587605,5 | 1349595,6 | 1769175,3 | 797615,5 | 588812,0 | 303875,8 | 429586,2 | 263950,0 | 354088,2 | 102392,1 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 725443,1 | 1313048,6 | 2662644,2 | 4431819,4 | 5229434,9 | 5818246,9 | 6122122,7 | 6551708,9 | 6815658,9 | 7169747,1 | 7272139,2 | 7460582,8 | 7460582,8 | 7664521,0 | 7876678,0 | 7876678,0 | 8106279,3 | 8349675,1 | 8349675,1 | 8349675,1 |
| ЕТО №001 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 228500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10870,0 | 101670,0 | 368870,0 | 728970,0 | 985820,0 | 1197820,0 | 1426320,0 | 1620320,0 | 1805320,0 | 1910320,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 228500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10870,0 | 101670,0 | 368870,0 | 728970,0 | 985820,0 | 1197820,0 | 1426320,0 | 1620320,0 | 1805320,0 | 1910320,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 | 1930820,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 10870,0 | 90800,0 | 267200,0 | 360100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 4800,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 4800,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 52500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 |
| Проект 001.01.02.001 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
| Проект 001.01.02.002 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 4800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 4800,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 |
| Проект 017.01.02.003 «КТЭЦ. Реконструкция БНС II-го подъёма с заменой циркуляционных насосов » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 020.01.02.004 «КТЭЦ. Реконструкция щита освещения и задвижек №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| Проект 028.01.02.005 «КТЭЦ. Реконструкция Щита 380В №1 с установкой тр-ра 12Т для питания ДГР-6кВ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Проект 001.01.03.001 «КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10870,0 | 86000,0 | 261500,0 | 350100,0 | 256850,0 | 212000,0 | 186500,0 | 194000,0 | 185000,0 | 105000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10870,0 | 96870,0 | 358370,0 | 708470,0 | 965320,0 | 1177320,0 | 1363820,0 | 1557820,0 | 1742820,0 | 1847820,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 | 1853320,0 |
| Проект 001.01.04.001 «КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 83000,0 | 96000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 83000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 |
| Проект 001.01.04.003 «КТЭЦ. Установка автовесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 | 5970,0 |
| Проект 001.01.04.005 «КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Проект 001.01.04.006 «КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 39000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 92000,0 | 92000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 59000,0 | 102000,0 | 145000,0 | 188000,0 | 280000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 | 372000,0 |
| Проект 001.01.04.007 «КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
| Проект 001.01.04.008 «КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 |
| Проект 001.01.04.012 «КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 001.01.04.016 «КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Проект 001.01.04.017 «КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| Проект 001.01.04.018 «КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Проект 001.01.04.019 «КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| Проект 001.01.04.020 «КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Проект 001.01.04.022 «КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |
| Проект 001.01.04.023 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 001.01.04.026 «КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 50000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| Проект 001.01.04.028 «КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3400,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3400,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| Проект 001.01.04.029 «КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |
| Проект 001.01.04.030 «КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1500,0 | 64000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 |
| Проект 001.01.04.031 «КТЭЦ. Приобретение земснаряда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| Проект 001.01.04.032 «КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5700,0 | 88000,0 | 83000,0 | 83000,0 | 83000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5700,0 | 93700,0 | 176700,0 | 259700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 | 342700,0 |
| Проект 001.01.04.034 «КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 001.01.04.036 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров I ступени (V = 100 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 001.01.04.037 «КТЭЦ. Стенд входного контроля подшипников качения (СП-180М)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Проект 001.01.04.038 «КТЭЦ. Организация входного контроля угля (приобретение дробильно-делительного агрегата АДД 150х250)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 001.01.04.039 «КТЭЦ. Весы на конвейера 7б, 8 Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Проект 001.01.04.040 «КТЭЦ. "Замена насоса НСЦГВ на аналог"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 001.01.04.041 «КТЭЦ. Замена металлоконструкций кровли и стен шатра осветлителя № 1,2,3, 4 с заменой теплоизоляции из шифера на профлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 13000,0 | 21000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 |
| Проект 001.01.04.042 «КТЭЦ. Замена ЭПУ питателей сырого угля и ППЛ ПК-3 на частотные преобразователи с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 001.01.04.043 «КТЭЦ. Замена ТПЕ и двигателей постоянного тока на частотные преобразователи с асинхронными двигателями переменного тока крана перегружателя " Блейхерт", Q32» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 12000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 |
| Проект 001.01.04.044 «КТЭЦ. Модернизация СОТИ АССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) (1 этап, предпроектное обследование)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 001.01.04.045 «КТЭЦ. Замена трубопроводов системы пожаротушения кабельных туннелей главного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 001.01.04.046 «КТЭЦ. Замена электродвигателей мельниц К-5, 6, 7, ДВ 17, 18(переход на 1 ск)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 7000,0 | 0,0 | 8000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 19000,0 | 34000,0 | 41000,0 | 41000,0 | 49000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 | 56000,0 |
| Проект 001.01.04.047 «КТЭЦ. Замена электродвигателя циркуляционного насоса №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Проект 001.01.04.048 «КТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения АУПТ (леточные конвейеры 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 1Р, 2Р, 7А, 7Б)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |
| Проект 001.01.04.049 «КТЭЦ. Замена бака коагулированной воды № 2,3 схемы подпитки теплосети (V = 140 м3).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Проект 001.01.04.050 «КТЭЦ. Замена декарбонизатора № 1, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 001.01.04.051 «КТЭЦ. Модернизация схем технологических защит турбоагрегатов ТА№3,4, 9, 13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 | 82000,0 |
| Проект 001.01.04.052 «КТЭЦ. Модернизация нижнего и верхнего 15 атм. коллектора рег. № 6914 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 30000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 |
| Проект 001.01.04.053 «КТЭЦ. Замена бака декарбонизованной воды № 3 схемы подпитки теплосети (V = 200 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
| Проект 001.01.04.054 «КТЭЦ. Замена тр-ра 18Т, 51т,52т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 |
| Проект 001.01.04.055 «КТЭЦ. Замена циркуляционных водоводов № 3, 4 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 23000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 33000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 |
| Проект 001.01.04.056 «КТЭЦ. Замена цистерны серной кислоты № 3 (V = 23,8 м3) и 4(V = 40,2 м3)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Проект 001.01.04.057 «КТЭЦ. Замена ленточных питателей 1А и 2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Проект 001.01.04.058 «КТЭЦ. Замена антикоррозионного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака № 1, 2(V = 10000 м3) с окраской подводящих и отводящих трубопроводов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
| Проект 001.01.04.059 «КТЭЦ. Замена электродвигателей пропеллерных насосов №2,3 береговой насосной 1-го подъема.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Проект 001.01.04.060 «КТЭЦ. Подача исходной воды для подготовки из р.Томь на существующее оборудование водоподготовки (III ЭТАП) реализации проекта. » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| ЕТО №002 (ООО «КузнецкТеплоСбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 529410,5 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 105332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 529410,5 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 105332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 634742,8 | 284589,0 | 937676,3 | 1274347,9 | 244261,7 | 303724,9 | 75375,8 | 74689,6 | 78950,0 | 74962,0 | 81892,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 634742,8 | 919331,8 | 1857008,1 | 3131356,0 | 3375617,7 | 3679342,7 | 3754718,5 | 3829408,1 | 3908358,1 | 3983320,1 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 | 4065212,2 |
| Проект 002.01.04.001 «ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9690,2 | 14584,0 | 19209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9690,2 | 24274,2 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 | 43483,7 |
| Проект 002.01.04.002 «ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| Проект 002.01.04.003 «ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 |
| Проект 002.01.04.004 «ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Проект 002.01.04.006 «ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 |
| Проект 002.01.04.008 «ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 430,0 | 430,0 | 466,0 | 466,0 | 502,0 | 502,0 | 538,0 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 788,0 | 1218,0 | 1684,0 | 2150,0 | 2652,0 | 3154,0 | 3692,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 | 4230,0 |
| Проект 002.01.04.010 «ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1245,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 |
| Проект 002.01.04.011 «ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,6 |
| Проект 002.01.04.015 «ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74457,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 | 74457,8 |
| Проект 002.01.04.016 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 28783,5 | 24864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 28783,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 | 53647,5 |
| Проект 002.01.04.018 «ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 | 8475,2 |
| Проект 002.01.04.020 «ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Проект 002.01.04.021 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9228,0 | 8245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9228,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 | 17473,0 |
| Проект 002.01.04.026 «ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 14208,0 | 13070,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 14208,0 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 | 27278,3 |
| Проект 002.01.04.027 «ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 |
| Проект 002.01.04.028 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 | 9415,5 |
| Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 20750,0 | 39900,0 | 280000,0 | 459850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 20750,0 | 60650,0 | 340650,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 | 800500,0 |
| Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 20750,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 20750,0 | 20750,0 | 20750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 | 60750,0 |
| Проект 002.01.04.031 «ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 | 1612,0 |
| Проект 002.01.04.032 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 11690,6 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 11690,6 | 19370,6 | 27050,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 | 34730,6 |
| Проект 002.01.04.034 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.01.04.035 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 19017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 673,6 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 | 19691,5 |
| Проект 002.01.04.036 «ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| Проект 002.01.04.039 «ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13409,2 | 17000,0 | 3585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13409,2 | 30409,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 | 33994,2 |
| Проект 002.01.04.041 «ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 | 2509,5 |
| Проект 002.01.04.042 «ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 | 716,6 |
| Проект 002.01.04.044 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8808,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 | 8808,6 |
| Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 | 4044,3 |
| Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 | 13470,2 |
| Проект 002.01.04.047 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 | 2067,4 |
| Проект 002.01.04.048 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 | 2778,2 |
| Проект 002.01.04.049 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 |
| Проект 002.01.04.050 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 | 5012,0 |
| Проект 002.01.04.051 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 703,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 |
| Проект 002.01.04.053 «ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 |
| Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5530,3 | 57924,0 | 60000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5530,3 | 63454,3 | 123454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 | 193454,3 |
| Проект 002.01.04.055 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.01.04.057 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11672,1 | 85500,0 | 0,0 | 59815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11672,1 | 97172,1 | 97172,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 | 156987,1 |
| Проект 002.01.04.059 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 54457,5 | 1576,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 54457,5 | 56033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 | 96033,5 |
| Проект 002.01.04.061 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 337015,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 | 337015,4 |
| Проект 002.01.04.062 «ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 | 451,5 |
| Проект 002.01.04.066 «ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Проект 002.01.04.073 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Проект 002.01.04.074 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6488,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6488,0 | 6488,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 | 27980,0 |
| Проект 002.01.04.077 «ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 | 2688,8 |
| Проект 002.01.04.078 «ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Проект 002.01.04.079 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Проект 002.01.04.082 «ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Проект 002.01.04.083 «ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 |
| Проект 002.01.04.085 «ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| Проект 002.01.04.088 «ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 833,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 833,2 |
| Проект 002.01.04.089 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 | 17630,9 |
| Проект 002.01.04.090 «ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3438,1 | 26170,0 | 34100,0 | 34100,0 | 3650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3438,1 | 29608,1 | 63708,1 | 97808,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 | 101458,1 |
| Проект 002.01.04.091 «ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3993,2 | 10032,0 | 11000,0 | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3993,2 | 14025,2 | 25025,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 | 32225,2 |
| Проект 002.01.04.092 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 51312,0 | 13945,7 | 38040,0 | 78930,0 | 51187,0 | 45098,0 | 42447,0 | 42447,0 | 47498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 51312,0 | 65257,7 | 103297,7 | 182227,7 | 233414,7 | 278512,7 | 320959,7 | 363406,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 | 410904,7 |
| Проект 002.01.04.093 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 | 430,2 |
| Проект 002.01.04.094 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Проект 002.01.04.095 «ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2589,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 |
| Проект 002.01.04.096 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 | 172080,0 |
| Проект 002.01.04.097 «ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1742,0 | 39435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1742,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 | 41177,0 |
| Проект 002.01.04.098 «ЗСТЭЦ. Весы ж\д №61» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 002.01.04.099 «ЗСТЭЦ. Питательный электронасос ст. № 11 с Э/Д » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 |
| Проект 002.01.04.100 «ЗСТЭЦ. Замена бака химочищенной воды № 2 V-300v3 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Проект 002.01.04.101 «ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты № 2 V-50v3 (Замена)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.102 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.103 «ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны багерной насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.104 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО №2 химического цеха (ПХВ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 16921,5 | 107556,0 | 140528,9 | 59318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 16921,5 | 124477,5 | 265006,4 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 | 324324,8 |
| Проект 002.01.04.105 «ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| Проект 002.01.04.106 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 002.01.04.117 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 | 12440,9 |
| Проект 002.01.04.119 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 | 5629,1 |
| Проект 002.01.04.120 «ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Проект 002.01.04.121 «ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37114,6 | 10000,0 | 7191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37114,6 | 47114,6 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 | 54306,0 |
| Проект 002.01.04.122 «ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 40861,7 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 40861,7 | 40861,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 | 41761,7 |
| Проект 002.01.04.123 «ЗСТЭЦ. Погрузчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1432,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 |
| Проект 002.01.04.124 «ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 11820,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 | 11820,6 |
| Проект 002.01.04.125 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 | 1285,4 |
| Проект 002.01.04.128 «ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 8990,0 | 4370,0 | 4190,0 | 2330,0 | 5410,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 17990,0 | 22360,0 | 26550,0 | 28880,0 | 34290,0 | 36620,0 | 38950,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 | 41280,0 |
| Проект 002.01.04.129 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32659,5 | 20732,0 | 85996,0 | 10567,0 | 8955,0 | 8239,0 | 2866,0 | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32659,5 | 53391,5 | 139387,5 | 149954,5 | 158909,5 | 167148,5 | 170014,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 | 171089,5 |
| Проект 002.01.04.130 «ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,0 | 3940,0 | 3940,0 | 3940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,0 | 7880,0 | 11820,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 |
| Проект 002.01.04.131 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8955,0 | 8955,0 | 8955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8955,0 | 17910,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 | 26865,0 |
| Проект 002.01.04.133 «ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Проект 002.01.04.134 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 1075,0 | 538,0 | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 2150,0 | 2688,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 | 3763,0 |
| Проект 002.01.04.135 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 7615,4 | 0,0 | 268,8 | 824,3 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 125,4 | 290,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 7615,4 | 7615,4 | 7884,2 | 8708,5 | 8923,5 | 9138,5 | 9138,5 | 9263,9 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 | 9554,2 |
| Проект 002.01.04.138 «ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 1433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 |
| Проект 002.01.04.139 «ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 8597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 | 8597,0 |
| Проект 002.01.04.140 «ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Проект 002.01.04.141 «ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3450,0 | 3646,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3450,0 | 7096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 | 12096,0 |
| Проект 002.01.04.143 «ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 17910,0 | 7164,0 | 7164,0 | 8242,0 | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 4657,0 | 11821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 17910,0 | 25074,0 | 32238,0 | 40480,0 | 44062,0 | 44062,0 | 44062,0 | 48719,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 | 60540,0 |
| Проект 002.01.04.144 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6449,0 | 0,0 | 4299,0 | 6806,0 | 5732,0 | 7165,0 | 12537,0 | 8960,0 | 3582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6449,0 | 6449,0 | 10748,0 | 17554,0 | 23286,0 | 30451,0 | 42988,0 | 51948,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 | 55530,0 |
| Проект 002.01.04.146 «ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 549,3 | 718,8 | 734,3 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 649,7 | 1368,5 | 2102,7 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 | 2199,2 |
| Проект 002.01.04.147 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Проект 002.01.04.148 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Проект 002.01.04.149 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 |
| Проект 002.01.04.150 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 |
| Проект 002.01.04.151 «Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 |
| Проект 002.01.04.152 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
| Проект 002.01.04.153 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
| Проект 002.01.04.154 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
| Проект 002.01.04.155 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| Проект 002.01.04.156 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| Проект 002.01.04.157 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| Проект 002.01.04.158 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| Проект 002.01.04.159 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3071,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 | 3071,1 |
| Проект 002.01.04.160 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 | 2317,4 |
| Проект 002.01.04.161 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 |
| Проект 002.01.04.162 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 | 2268,0 |
| Проект 002.01.04.163 «Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 |
| ЕТО №003 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 57327,0 | 194249,8 | 329433,5 | 463608,8 | 701853,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 57327,0 | 93334,4 | 109246,3 | 110724,4 | 192456,0 | 60313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 6145,5 | 12834,1 | 28789,5 | 28595,3 | 30546,9 | 15576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 51181,5 | 80500,3 | 80456,8 | 82129,1 | 161909,1 | 44736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 43588,5 | 25937,4 | 23450,8 | 45788,5 | 12774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 003.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 57327,0 | 194249,8 | 329433,5 | 463608,8 | 701853,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 | 774940,4 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 57327,0 | 136922,9 | 135183,7 | 134175,2 | 238244,6 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 57327,0 | 93334,4 | 109246,3 | 110724,4 | 192456,0 | 60313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 6145,5 | 12834,1 | 28789,5 | 28595,3 | 30546,9 | 15576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 51181,5 | 80500,3 | 80456,8 | 82129,1 | 161909,1 | 44736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 43588,5 | 25937,4 | 23450,8 | 45788,5 | 12774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7692,8 | 63116,7 | 18974,9 | 0,0 | 58540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7692,8 | 70809,5 | 89784,4 | 89784,4 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 | 148324,5 |
| Проект 003.01.02.002 «ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 3858,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 |
| Проект 003.01.02.003 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27705,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 |
| Проект 003.01.02.004 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 27705,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 | 27705,2 |
| Проект 003.01.02.005 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 23554,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 | 23554,9 |
| Проект 003.01.02.006 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 | 30835,0 |
| Проект 003.01.02.009 «ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 | 7692,8 |
| Проект 003.01.02.011 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7998,5 | 18974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7998,5 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 | 26973,3 |
| Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 49634,2 | 73806,2 | 116208,8 | 134175,2 | 179704,4 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 49634,2 | 123440,3 | 239649,2 | 373824,4 | 553528,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 | 626615,8 |
| Проект 003.01.04.002 «ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 18325,7 | 0,0 | 0,0 | 9771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 18325,7 | 18325,7 | 18325,7 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 | 28097,2 |
| Проект 003.01.04.003 «ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 24823,6 | 0,0 | 0,0 | 60366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 24823,6 | 24823,6 | 24823,6 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 | 85190,4 |
| Проект 003.01.04.004 «ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 23376,9 | 116208,8 | 134175,2 | 73087,0 | 73087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 23376,9 | 139585,7 | 273761,0 | 346848,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 | 419935,0 |
| Проект 003.01.04.005 «ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 | 18926,5 |
| Проект 003.01.04.007 «ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4182,1 | 4182,1 | 4182,1 | 4182,1 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 | 21734,5 |
| Проект 003.01.04.010 «ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 42975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 | 42975,0 |
| Проект 003.01.04.011 «ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 |
| Проект 003.01.04.012 «ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 |
| Проект 003.01.04.013 «ЦТЭЦ. Модернизация коммерческого учета природного газа с установкой узла учета на газопроводе главного газорегуляторного пункта ГГРП №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 | 7280,1 |
| ЕТО №004 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 3714,7 | 2495,7 | 2495,7 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 6838,3 | 5869,9 | 7039,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 004.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 3714,7 | 2495,7 | 2495,7 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 6838,3 | 5869,9 | 7039,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10553,0 | 8365,6 | 9535,6 | 552,1 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10553,0 | 18918,6 | 28454,2 | 29006,3 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 | 29803,5 |
| Проект 004.01.04.001 «Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2700,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 | 2700,2 |
| Проект 004.01.04.003 «Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 | 1432,1 |
| Проект 004.01.04.005 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 | 1872,1 |
| Проект 004.01.04.006 «Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2724,1 | 8365,6 | 8365,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2724,1 | 11089,7 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 | 19455,4 |
| Проект 004.01.04.007 «-. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 | 1824,5 |
| Проект 004.01.04.009 «Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 |
| Проект 004.01.04.010 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 | 1169,9 |
| Проект 004.01.04.011 «Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 | 797,2 |
| ЕТО №010 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 2780,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 9169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 010.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 2780,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 9169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 010.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 010.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Проект 010.01.02.003 «Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 | 11950,3 |
| Подгруппа проектов 010.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 010.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХХ (Неопределенная ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 285286,6 | 285286,6 | 459412,9 | 459412,9 | 647856,5 | 647856,5 | 851794,7 | 1063951,6 | 1063951,6 | 1293552,9 | 1536948,7 | 1536948,7 | 1536948,7 |
| Проект XXX.01.01.001 «-. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 66928,0 | 0,0 | 0,0 | 57462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 66928,0 | 66928,0 | 66928,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 | 124390,0 |
| Проект XXX.01.01.002 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 0,0 | 174126,2 | 0,0 | 188443,6 | 0,0 | 203938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160896,6 | 160896,6 | 335022,9 | 335022,9 | 523466,5 | 523466,5 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 | 727404,7 |
| Проект XXX.01.01.003 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212156,9 | 0,0 | 229601,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212156,9 | 212156,9 | 441758,2 | 441758,2 | 441758,2 | 441758,2 |
| Проект XXX.01.01.004 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243395,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243395,8 | 243395,8 | 243395,8 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ. отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в прогнозных ценах без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.

| Шифр проекта | Наименование проекта | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.02.00.0000 «Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.1002 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 681 |
| 001.02.01.1003 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 |
| 002.02.01.1013 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 785 |
| 002.02.01.1014 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 |
| 002.02.01.1016 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 |
| 002.02.01.1017 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 |
| 002.02.01.1018 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 |
| 002.02.01.1021 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) | 0 | 0 | 0 | 25 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 750 |
| 002.02.01.1022 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) | 0 | 0 | 0 | 14 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 845 |
| 002.02.01.1023 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) | 0 | 6 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 708 |
| 002.02.01.1024 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) | 0 | 0 | 0 | 13 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 915 |
| 002.02.01.1025 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) | 0 | 15 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 469 |
| 002.02.01.1026 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) | 0 | 0 | 7 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 166 |
| 002.02.01.1028 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) | 0 | 0 | 9 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 157 |
| 002.02.01.1029 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) | 0 | 22 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 401 |
| 002.02.01.1033 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 347 |
| 002.02.01.1034 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 618 |
| ХХХ.02.01.1035 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 199 |
| 002.02.01.1036 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 538 |
| ХХХ.02.01.1037 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 018 |
| 002.02.01.1038 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 216 |
| 002.02.01.1039 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 487 |
| 002.02.01.1040 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 22 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 521 |
| 002.02.01.1042 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 8 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 825 |
| 002.02.01.1043 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 372 |
| 002.02.01.1044 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 822 |
| 002.02.01.1045 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 244 |
| 002.02.01.1046 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 |
| 003.02.01.1049 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 003.02.01.1050 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 710 |
| 010.02.01.1054 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 |
| 010.02.01.1056 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 |
| 001.02.01.1057 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 001.02.01.1058 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 |
| 001.02.01.1059 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 |
| 001.02.01.1060 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 |
| 003.02.01.1062 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| 003.02.01.1063 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |
| 003.02.01.1064 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 |
| 003.02.01.1066 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 003.02.01.1068 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 544 |
| 010.02.01.1069 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 943 |
| 010.02.01.1072 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 003.02.01.1075 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 | 0 | 0 | 0 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 763 |
| 004.02.01.1076 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 004.02.01.1077 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 294 |
| 003.02.01.1078 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 | 172 | 2 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 658 |
| 003.02.01.1079 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) | 0 | 4 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 |
| 003.02.01.1080 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940 |
| 003.02.01.1084 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 003.02.01.1086 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 |
| 010.02.01.1087 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская | 0 | 0 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 340 |
| 003.02.01.1093 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) | 0 | 0 | 0 | 5 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 651 |
| 002.02.01.1094 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 871 |
| 002.02.01.1095 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 647 |
| 002.02.01.1096 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 |
| 002.02.01.1097 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 002.02.01.1098 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 |
| 002.02.01.1099 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 | 0 | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 490 |
| 002.02.01.1101 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 |
| 002.02.01.1104 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 002.02.01.1105 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 002.02.01.1108 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| 002.02.01.1109 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 |
| 001.02.01.1112 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 |
| 001.02.01.1113 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
| 002.02.01.1116 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 | 0 | 0 | 0 | 6 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 841 |
| 002.02.01.1118 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| 010.02.01.1119 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 004.02.01.1120 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 484 |
| 004.02.01.1121 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 |
| 002.02.01.1126 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 669 |
| 010.02.01.1127 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 002.02.01.1128 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 | 4 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 781 |
| 010.02.01.1131 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 | 0 | 0 | 0 | 4 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 |
| 002.02.01.1132 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 |
| 002.02.01.1135 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 002.02.01.1137 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) | 0 | 2 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 324 |
| 002.02.01.1138 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) | 0 | 21 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 170 |
| 001.02.01.1140 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 003.02.01.1142 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 419 |
| 004.02.01.1143 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 001.02.01.1145 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 |
| 010.02.01.1147 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе | 0 | 0 | 0 | 3 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 899 |
| 010.02.01.1149 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 755 |
| 001.02.01.1150 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 001.02.01.1153 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 | 0 | 0 | 19 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 716 |
| 001.02.01.1154 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 | 0 | 0 | 4 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 454 |
| 004.02.01.1161 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 003.02.01.1163 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 004.02.01.1166 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 001.02.01.1172 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 | 0 | 13 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 640 |
| 001.02.01.1174 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 | 10 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 636 |
| 001.02.01.1176 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) | 60 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 476 |
| 001.02.01.1177 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 118 |
| 002.02.01.1183 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 |
| 002.02.01.1184 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 |
| 001.02.01.1198 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а | 0 | 5 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 899 |
| 003.02.01.1204 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 | 0 | 0 | 43 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 165 |
| 001.02.01.1213 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 001.02.01.1214 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 001.02.01.1215 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 010.02.01.1218 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 | 0 | 15 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 157 |
| 010.02.01.1219 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) | 0 | 2 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 187 |
| 010.02.01.1220 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 159 |
| 010.02.01.1221 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 654 |
| 001.02.01.1222 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 | 0 | 4 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 526 |
| 001.02.01.1223 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 | 31 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 472 |
| 001.02.01.1225 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 003.02.01.1226 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 811 |
| 003.02.01.1227 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 737 |
| 003.02.01.1228 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 528 |
| 002.02.01.1229 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 121 |
| ХХХ.02.01.1230 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 427 |
| ХХХ.02.01.1231 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 603 |
| ХХХ.02.01.1232 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 987 |
| ХХХ.02.01.1233 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 588 |
| ХХХ.02.01.1234 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 415 |
| ХХХ.02.01.1235 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 477 |
| ХХХ.02.01.1236 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 783 |
| ХХХ.02.01.1237 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 743 |
| ХХХ.02.01.1238 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 162 |
| ХХХ.02.01.1239 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 944 |
| ХХХ.02.01.1240 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 685 |
| ХХХ.02.01.1241 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 |
| ХХХ.02.01.1242 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 530 |
| ХХХ.02.01.1243 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 418 | 0 | 0 | 0 | 1 418 |
| ХХХ.02.01.1244 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 895 |
| ХХХ.02.01.1245 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 709 | 0 | 0 | 0 | 201 709 |
| ХХХ.02.01.1246 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 838 | 0 | 0 | 209 838 |
| ХХХ.02.01.1247 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 684 | 0 | 0 | 47 684 |
| ХХХ.02.01.1248 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 605 | 0 | 49 605 |
| ХХХ.02.01.1249 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 441 | 0 | 0 | 9 441 |
| ХХХ.02.01.1250 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 |
| ХХХ.02.01.1251 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 802 | 0 | 7 802 |
| ХХХ.02.01.1252 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 |
| ХХХ.02.01.1253 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | 0 | 192 000 |
| ХХХ.02.01.1254 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 737 | 199 737 |
| ХХХ.02.01.1255 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 701 | 33 701 |
| 001.02.01.1376 | Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) | 0 | 163 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 800 |
| 001.02.01.1403 | Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 90 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 350 |
| 001.02.01.1377 | Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 001.02.01.1378 | Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) | 0 | 79 564 | 79 564 | 79 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 692 |
| 002.02.01.1379 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 813 |
| 001.02.01.1381 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 |
| 010.02.01.1391 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 |
| 010.02.01.1392 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 |
| 010.02.01.1395 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 | 2 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 854 |
| 010.02.01.1400 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) | 5 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 570 |
| 002.02.01.1406 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 | 0 | 1 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 |
| 002.02.01.1407 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 002.02.01.1408 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" | 0 | 0 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 049 |
| 010.02.01.1412 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 991 |
| 003.02.01.1413 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 004.02.01.1414 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 002.02.01.1416 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 290 |
| 002.02.01.1417 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 290 |
| 003.02.01.1418 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А | 4 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 464 |
| 002.02.01.1419 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) | 5 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 225 |
| 003.02.01.1420 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) | 2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 887 |
| 010.02.01.1421 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 010.02.01.1422 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) | 0 | 27 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 988 |
| 002.02.01.1423 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 538 |
| 002.02.01.1424 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 805 |
| 002.02.01.1432 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 | 0 | 0 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 |
| 002.02.01.1433 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 715 |
| 010.02.01.1434 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
| 010.02.01.1435 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 |
| 010.02.01.1436 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 |
| 010.02.01.1437 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 453 |
| 010.02.01.1438 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 |
| 010.02.01.1439 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 936 |
| 002.02.01.1440 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 537 |
| 001.02.01.1441 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 693 |
| 001.02.01.1442 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 154 |
| 001.02.01.1443 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 690 |
| 001.02.01.1444 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 0 | 0 | 11 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 586 |
| 001.02.01.1445 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 001.02.01.1446 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 001.02.01.1447 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 | 0 | 0 | 0 | 92 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 622 |
| 002.02.01.1448 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза | 0 | 9 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 085 |
| 002.02.01.1449 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 |
| 002.02.01.1450 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 |
| 003.02.01.1451 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей | 0 | 0 | 8 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 597 |
| 003.02.01.1452 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака | 0 | 0 | 4 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 986 |
| 003.02.01.1453 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 003.02.01.1454 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) | 0 | 12 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 860 |
| 004.02.01.1456 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 004.02.01.1457 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 |
| 002.02.01.1458 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. ПНС-16 - ТК-V-4 - ТК-V-5 - ТК-V-6 - ТК-V-7 - НО-V-48 - ТК-V-8 - КСЗ-4, проектирование и СМР | 0 | 60 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 236 |
| 002.02.01.1459 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-36 - ПНС-16 | 0 | 0 | 75 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 400 |
| 002.02.01.1460 | Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-6 (НЩО-6) - НО-V-36 | 0 | 0 | 0 | 250 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 077 |
| 002.02.01.1461 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 66 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 537 |
| 002.02.01.1462 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 119 402 | 267 429 | 120 717 | 262 537 | 741 | 1 559 | 32 765 | 12 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 217 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №001 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №001 | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №002 | 7 038 | 136 831 | 166 991 | 316 347 | 54 407 | 14 426 | 22 785 | 253 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 526 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002 | 12 650 | 6 815 | 3 000 | 33 015 | 43 799 | 19 096 | 8 898 | 8 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 127 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 7 674 | 16 027 | 60 166 | 9 413 | 9 449 | 139 488 | 20 660 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 423 |
|  | Потребитель в зоне ЕТО №003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №003 | 0 | 4 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 |
|  | ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004 | 5 416 | 0 | 891 | 0 | 0 | 579 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 180 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 365 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 13 996 | 46 217 | 0 | 12 451 | 1 884 | 0 | 140 866 | 55 149 | 5 234 | 10 012 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 286 |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №010 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №ХХХ | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
|  | Итого | 166 175 | 495 736 | 366 645 | 641 780 | 114 377 | 182 633 | 271 467 | 334 933 | 133 661 | 143 615 | 144 463 | 198 331 | 160 101 | 910 708 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 5 658 360 |
|  | ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 119 402 | 282 058 | 133 717 | 262 537 | 741 | 1 559 | 32 765 | 12 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 847 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 119 402 | 401 460 | 535 177 | 797 713 | 798 454 | 800 013 | 832 777 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 | 844 847 |  |
|  | ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 19 688 | 143 646 | 169 991 | 349 362 | 98 206 | 33 522 | 31 683 | 262 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 653 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 19 688 | 163 333 | 333 325 | 682 686 | 780 892 | 814 415 | 846 098 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 802 653 | 1 802 653 | 1 802 653 | 1 802 653 | 1 802 653 | 1 802 653 | 1 802 653 |  |
|  | ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 7 674 | 20 313 | 60 166 | 9 413 | 13 546 | 139 488 | 20 660 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 805 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 674 | 27 987 | 88 153 | 97 566 | 111 112 | 250 601 | 271 261 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 | 276 805 |  |
|  | ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 5 416 | 0 | 2 771 | 0 | 0 | 8 063 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 5 416 | 5 416 | 8 187 | 8 187 | 8 187 | 16 250 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 |  |
|  | ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 13 996 | 49 719 | 0 | 12 451 | 1 884 | 0 | 140 866 | 55 149 | 5 234 | 10 012 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 788 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 996 | 63 715 | 63 715 | 76 165 | 78 049 | 78 049 | 218 916 | 274 065 | 279 299 | 289 312 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 | 294 788 |  |
|  | ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 49 217 | 49 217 | 177 644 | 311 247 | 450 234 | 648 565 | 808 666 | 1 024 989 | 1 205 302 | 1 462 141 | 1 665 267 | 1 932 229 | 2 183 688 | 2 418 723 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 166 175 | 495 736 | 366 645 | 641 780 | 114 377 | 182 633 | 271 467 | 334 933 | 133 661 | 143 615 | 144 463 | 198 331 | 160 101 | 910 708 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 5 658 360 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 166 175 | 661 911 | 1 028 556 | 1 670 336 | 1 784 713 | 1 967 346 | 2 238 813 | 2 573 746 | 2 707 408 | 2 851 023 | 2 995 486 | 3 193 817 | 3 353 918 | 4 264 626 | 4 444 939 | 4 701 778 | 4 904 904 | 5 171 866 | 5 423 325 | 5 658 360 |  |
| Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.02.2014 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 096 |
| 004.02.02.2016 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 824 |
| 004.02.02.2018 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175 |
| 004.02.02.2021 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР | 0 | 0 | 0 | 17 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 735 |
| 004.02.02.2019 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 |
| 004.02.02.2022 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 634 |
| 004.02.02.2020 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование | 0 | 0 | 3 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 789 |
| 004.02.02.2023 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 058 |
| 004.02.02.2024 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 821 |
| 004.02.02.2025 | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 323 |
| 003.02.02.2029 | Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР | 13 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 169 |
| 003.02.02.2030 | Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР | 13 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 017 |
| 003.02.02.2031 | Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР | 12 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 428 |
| 003.02.02.2051 | Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-20 - ТК-21 - ТК-22, СМР | 0 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 839 |
| 003.02.02.2032 | Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР | 14 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 247 |
| 010.02.02.2045 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 |
| 010.02.02.2046 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) | 0 | 0 | 130 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 392 |
| 010.02.02.2047 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) | 0 | 0 | 130 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 677 |
| 010.02.02.2048 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) | 0 | 0 | 81 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 542 |
| 001.02.02.2050 | Установка прибора учёта от Кузнецкой ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
|  | ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 5 999 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 490 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 0 | 25 400 | 342 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 011 |
|  | Итого | 52 861 | 55 239 | 359 311 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 901 |
|  | ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 |  |
|  | ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 52 861 | 29 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 52 861 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 82 700 |  |
|  | ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 999 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 490 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 999 | 23 734 | 39 368 | 84 346 | 104 167 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 | 122 490 |  |
|  | ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 25 400 | 342 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 011 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 25 400 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 | 368 011 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 52 861 | 55 239 | 359 311 | 17 735 | 15 634 | 44 978 | 19 821 | 18 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 901 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 52 861 | 108 100 | 467 411 | 485 145 | 500 779 | 545 757 | 565 578 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 | 583 901 |  |
| Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.3016 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») | 0 | 0 | 50 500 | 50 500 | 156 886 | 320 824 | 531 707 | 559 764 | 544 535 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 9 861 882 |
| 002.02.03.3017 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») | 0 | 0 | 40 270 | 101 591 | 139 580 | 147 290 | 154 131 | 158 648 | 161 955 | 163 415 | 171 953 | 180 740 | 189 993 | 162 394 | 197 095 | 207 909 | 219 354 | 231 599 | 245 775 | 242 083 | 3 115 776 |
| 002.02.03.3018 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») | 0 | 0 | 6 752 | 7 605 | 10 455 | 14 774 | 21 456 | 30 992 | 32 706 | 34 051 | 41 462 | 48 465 | 57 350 | 41 987 | 43 802 | 49 643 | 59 288 | 74 269 | 107 236 | 114 853 | 797 147 |
| 003.02.03.3020 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») | 0 | 0 | 5 806 | 6 541 | 8 995 | 12 713 | 18 465 | 26 677 | 28 136 | 29 293 | 35 668 | 41 692 | 49 336 | 36 120 | 37 681 | 42 706 | 51 004 | 63 891 | 92 251 | 98 804 | 685 780 |
| 003.02.03.3021 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») | 0 | 0 | 12 108 | 13 170 | 15 767 | 16 747 | 18 431 | 19 508 | 20 616 | 21 738 | 21 859 | 23 057 | 24 297 | 25 588 | 26 901 | 27 060 | 31 179 | 32 677 | 34 254 | 35 854 | 420 809 |
| 004.02.03.3022 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 590 972 |
| 010.02.03.3023 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») | 0 | 0 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 4 319 321 |
| 004.02.03.3024 | Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 074 |
| 010.02.03.3031 | Течеискатель корреляционный многопозиционный ENIGMA (8 датчиков). Приобретение. | 0 | 8 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 365 |
| 003.02.03.3032 | Реконструкция тепловой сети ТК-20 ул. В. Соломиной – ТК-70 ул. Димитрова | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 0 | 0 | 50 500 | 50 500 | 156 886 | 320 824 | 531 707 | 559 764 | 544 535 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 9 861 882 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №002 | 0 | 0 | 40 270 | 101 591 | 139 580 | 147 290 | 154 131 | 158 648 | 161 955 | 163 415 | 171 953 | 180 740 | 189 993 | 162 394 | 197 095 | 207 909 | 219 354 | 231 599 | 245 775 | 242 083 | 3 115 776 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002 | 0 | 0 | 6 752 | 7 605 | 10 455 | 14 774 | 21 456 | 30 992 | 32 706 | 34 051 | 41 462 | 48 465 | 57 350 | 41 987 | 43 802 | 49 643 | 59 288 | 74 269 | 107 236 | 114 853 | 797 147 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 0 | 0 | 5 806 | 6 541 | 8 995 | 12 713 | 18 465 | 26 677 | 28 136 | 29 293 | 35 668 | 41 692 | 49 336 | 36 120 | 37 681 | 42 706 | 51 004 | 63 891 | 92 251 | 98 804 | 685 780 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №003 | 0 | 0 | 22 108 | 13 170 | 15 767 | 16 747 | 18 431 | 19 508 | 20 616 | 21 738 | 21 859 | 23 057 | 24 297 | 25 588 | 26 901 | 27 060 | 31 179 | 32 677 | 34 254 | 35 854 | 430 809 |
|  | ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 590 972 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 074 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 0 | 8 365 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 4 327 686 |
|  | Итого | 0 | 8 365 | 136 010 | 199 908 | 352 184 | 542 848 | 784 691 | 846 089 | 888 447 | 1 009 942 | 1 117 550 | 1 333 659 | 1 448 401 | 1 464 991 | 1 552 901 | 1 626 877 | 1 706 011 | 1 807 548 | 1 965 231 | 2 026 473 | 20 818 126 |
|  | ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 50 500 | 50 500 | 156 886 | 320 824 | 531 707 | 559 764 | 544 535 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 9 861 882 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 50 500 | 101 000 | 257 886 | 578 710 | 1 110 418 | 1 670 182 | 2 214 717 | 2 766 163 | 3 328 550 | 3 961 459 | 4 620 899 | 5 305 865 | 6 002 953 | 6 714 664 | 7 450 955 | 8 219 332 | 9 034 255 | 9 861 882 |  |
|  | ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 47 022 | 109 196 | 150 036 | 162 064 | 175 587 | 189 640 | 194 661 | 197 466 | 213 415 | 229 205 | 247 343 | 204 381 | 240 897 | 257 553 | 278 642 | 305 868 | 353 011 | 356 936 | 3 912 922 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 47 022 | 156 218 | 306 253 | 468 318 | 643 905 | 833 545 | 1 028 206 | 1 225 671 | 1 439 087 | 1 668 291 | 1 915 635 | 2 120 016 | 2 360 912 | 2 618 465 | 2 897 107 | 3 202 976 | 3 555 986 | 3 912 922 |  |
|  | ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 27 914 | 19 712 | 24 762 | 29 459 | 36 896 | 46 185 | 48 751 | 51 031 | 57 527 | 64 749 | 73 633 | 61 708 | 64 582 | 69 766 | 82 182 | 96 567 | 126 506 | 134 658 | 1 116 589 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 27 914 | 47 626 | 72 388 | 101 847 | 138 744 | 184 928 | 233 680 | 284 711 | 342 238 | 406 987 | 480 620 | 542 328 | 606 910 | 676 676 | 758 859 | 855 426 | 981 931 | 1 116 589 |  |
|  | ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 8 574 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 599 046 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 8 574 | 9 074 | 9 574 | 10 074 | 10 574 | 11 074 | 11 574 | 21 574 | 55 794 | 162 590 | 280 575 | 414 511 | 564 845 | 732 692 | 921 458 | 1 125 931 | 1 351 255 | 1 599 046 |  |
|  | ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 8 365 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 4 327 686 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 8 365 | 10 365 | 30 365 | 50 365 | 80 365 | 120 365 | 170 365 | 270 365 | 470 365 | 720 365 | 1 020 365 | 1 370 365 | 1 750 365 | 2 150 365 | 2 570 365 | 2 990 494 | 3 422 757 | 3 868 224 | 4 327 686 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 8 365 | 136 010 | 199 908 | 352 184 | 542 848 | 784 691 | 846 089 | 888 447 | 1 009 942 | 1 117 550 | 1 333 659 | 1 448 401 | 1 464 991 | 1 552 901 | 1 626 877 | 1 706 011 | 1 807 548 | 1 965 231 | 2 026 473 | 20 818 126 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 8 365 | 144 375 | 344 283 | 696 466 | 1 239 314 | 2 024 005 | 2 870 094 | 3 758 542 | 4 768 484 | 5 886 034 | 7 219 693 | 8 668 094 | 10 133 085 | 11 685 986 | 13 312 862 | 15 018 873 | 16 826 421 | 18 791 652 | 20 818 126 |  |
| Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.04.4005 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР | 8 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 134 |
| 003.02.04.4009 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР | 9 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 678 |
| 003.02.04.4010 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР | 0 | 18 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 757 |
| 003.02.04.4011 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР | 0 | 18 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 261 |
| 003.02.04.4012 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР | 0 | 0 | 19 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 452 |
| 003.02.04.4013 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР | 0 | 0 | 15 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 067 |
| 003.02.04.4057 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР | 0 | 0 | 0 | 25 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 482 |
| 003.02.04.4058 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 118 |
| 003.02.04.4059 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 771 |
| 003.02.04.4060 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 |
| 003.02.04.4014 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 003.02.04.4015 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 334 |
| 003.02.04.4016 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| 003.02.04.4018 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 003.02.04.4038 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование | 6 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 230 |
| 003.02.04.4052 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР | 0 | 0 | 24 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 212 |
| 003.02.04.4053 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР | 0 | 0 | 24 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 545 |
| 003.02.04.4054 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР | 0 | 0 | 0 | 23 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 187 |
| 003.02.04.4055 | Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 628 |
| 001.02.04.4043 | Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 950 |
| 001.02.04.4044 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР | 0 | 32 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 590 |
| 001.02.04.4046 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. | 0 | 0 | 11 902 | 21 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 724 |
| 002.02.04.4057 | Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 004.02.04.4058 | Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 |
| 002.02.04.4062 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР | 0 | 0 | 0 | 283 | 4 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 560 |
| 002.02.04.4063 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР | 0 | 0 | 145 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 338 |
| 002.02.04.4064 | Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 160 |
| 002.02.04.4065 | Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 800 |
| 001.02.04.4066 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 23 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 907 |
| 001.02.04.4067 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. | 0 | 0 | 0 | 942 | 14 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 167 |
| 001.02.04.4068 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 10 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 111 |
| 001.02.04.4069 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 824 | 0 | 12 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 260 |
| 001.02.04.4071 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 986 | 0 | 34 271 | 26 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 191 |
| 001.02.04.4073 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 0 | 535 | 8 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 614 |
| 001.02.04.4074 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 10 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 |
| 001.02.04.4075 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 097 |
| 010.02.04.4076 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) | 8 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 259 |
| 002.02.04.4077 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе | 0 | 13 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 683 |
| 003.02.04.4078 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 | 2 961 | 42 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 703 |
| 003.02.04.4079 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево | 0 | 110 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 922 |
| 003.02.04.4080 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А | 0 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 |
| 003.02.04.4081 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) | 0 | 50 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 133 |
| 010.02.04.4082 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | 0 | 0 | 14 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 574 |
| 010.02.04.4083 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). ПИР. | 0 | 0 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 545 |
| 010.02.04.4084 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). 1 Этап: ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 . СМР. | 0 | 0 | 0 | 19 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 310 |
| 010.02.04.4085 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68). 2 Этап: ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68) . СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 105 |
| 004.02.04.4086 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-4 - УТ-5 (ул. Суданская, 34) | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 |
| 001.02.04.4087 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра (перемычка №8 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø630), (перемычка №4 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø720), (перемычка между БУ1 и БУ2 по ОТ и ПТ). СМР. | 0 | 0 | 10 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 740 |
| 003.02.04.4088 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения объекта: Диспансер ул. Димитрова | 0 | 0 | 15 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 867 |
| 002.02.04.4089 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 22 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 792 |
| 002.02.04.4090 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 58 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 505 |
| 002.02.04.4091 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 273 |
| 002.02.04.4092 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 589 |
| 002.02.04.4093 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 189 |
| 002.02.04.4094 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района | 0 | 0 | 56 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 999 |
| 002.02.04.4095 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко | 0 | 0 | 0 | 36 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 483 |
| 002.02.04.4096 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 323 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 0 | 32 590 | 48 815 | 24 021 | 38 725 | 32 678 | 34 271 | 26 934 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 984 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №002 | 0 | 13 683 | 138 442 | 38 960 | 336 032 | 164 589 | 95 189 | 225 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 694 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 12 639 | 135 539 | 34 519 | 25 482 | 30 118 | 28 458 | 13 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 872 |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №003 | 14 364 | 110 922 | 64 624 | 23 187 | 25 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 726 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 8 259 | 0 | 17 119 | 19 310 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 793 |
|  | Итого | 35 262 | 292 734 | 304 764 | 130 961 | 449 609 | 225 725 | 142 576 | 260 232 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866 813 |
|  | ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 32 590 | 48 815 | 24 021 | 38 725 | 32 678 | 34 271 | 26 934 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 984 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 32 590 | 81 404 | 105 426 | 144 151 | 176 829 | 211 100 | 238 034 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 | 262 984 |  |
|  | ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 13 683 | 138 442 | 38 960 | 336 032 | 164 589 | 95 189 | 226 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 986 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 13 683 | 152 125 | 191 084 | 527 117 | 691 706 | 786 894 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 | 1 012 986 |  |
|  | ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 27 003 | 246 461 | 99 143 | 48 669 | 55 747 | 28 458 | 13 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 598 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 27 003 | 273 464 | 372 608 | 421 277 | 477 023 | 505 482 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 | 518 598 |  |
|  | ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 1 246 | 1 246 | 1 246 | 1 246 | 1 246 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 |  |
|  | ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 8 259 | 0 | 17 119 | 19 310 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 793 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 8 259 | 8 259 | 25 377 | 44 688 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 | 63 793 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 35 262 | 292 734 | 304 764 | 130 961 | 449 609 | 225 725 | 142 576 | 260 232 | 24 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866 813 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 35 262 | 327 996 | 632 760 | 763 720 | 1 213 330 | 1 439 055 | 1 581 631 | 1 841 863 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 | 1 866 813 |  |
| Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.6001 | Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | Итого | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 143 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 405 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 143 405 |  |
| Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.02.08.8012 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) | 0 | 0 | 36 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 167 |
| 010.02.08.8026 | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 484 |
| 003.02.08.8025 | Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 0 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 651 |
|  | Итого | 2 611 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 262 |
|  | ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 611 |  |
|  | ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 651 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 36 167 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 | 158 651 |  |
|  | Итого по подгруппе проектов 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 2 611 | 0 | 36 167 | 122 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 262 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 611 | 2 611 | 38 778 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 | 161 262 |  |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 119 402 | 314 648 | 387 136 | 337 058 | 196 352 | 355 061 | 598 743 | 598 768 | 569 485 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 11 123 817 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 119 402 | 434 050 | 821 186 | 1 158 244 | 1 354 596 | 1 709 657 | 2 308 400 | 2 907 168 | 3 476 653 | 4 028 099 | 4 590 485 | 5 223 395 | 5 882 834 | 6 567 801 | 7 264 889 | 7 976 599 | 8 712 891 | 9 481 268 | 10 296 191 | 11 123 817 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №001 | 119 402 | 300 019 | 374 136 | 337 058 | 196 352 | 355 061 | 598 743 | 598 768 | 569 485 | 551 446 | 562 387 | 632 909 | 659 440 | 684 966 | 697 088 | 711 711 | 736 292 | 768 377 | 814 923 | 827 627 | 11 096 188 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №001 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №001 | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 629 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 19 688 | 157 329 | 355 455 | 497 517 | 584 274 | 360 176 | 302 459 | 677 903 | 194 661 | 197 466 | 213 415 | 229 205 | 247 343 | 898 766 | 240 897 | 257 553 | 278 642 | 305 868 | 353 011 | 356 936 | 6 728 562 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 19 688 | 177 016 | 532 471 | 1 029 988 | 1 614 262 | 1 974 438 | 2 276 897 | 2 954 799 | 3 149 460 | 3 346 926 | 3 560 341 | 3 789 546 | 4 036 889 | 4 935 655 | 5 176 552 | 5 434 105 | 5 712 747 | 6 018 615 | 6 371 626 | 6 728 562 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №002 | 7 038 | 150 514 | 345 703 | 456 897 | 530 020 | 326 306 | 272 106 | 637 764 | 161 955 | 163 415 | 171 953 | 180 740 | 189 993 | 856 779 | 197 095 | 207 909 | 219 354 | 231 599 | 245 775 | 242 083 | 5 794 996 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002 | 12 650 | 6 815 | 9 752 | 40 620 | 54 254 | 33 870 | 30 353 | 40 139 | 32 706 | 34 051 | 41 462 | 48 465 | 57 350 | 41 987 | 43 802 | 49 643 | 59 288 | 74 269 | 107 236 | 114 853 | 933 565 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 90 149 | 296 613 | 187 224 | 77 794 | 94 054 | 197 406 | 70 673 | 51 729 | 48 751 | 51 031 | 57 527 | 64 749 | 73 633 | 61 708 | 64 582 | 69 766 | 82 182 | 96 567 | 126 506 | 134 658 | 1 997 303 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 90 149 | 386 762 | 573 986 | 651 780 | 745 835 | 943 241 | 1 013 914 | 1 065 642 | 1 114 394 | 1 165 425 | 1 222 952 | 1 287 701 | 1 361 334 | 1 423 042 | 1 487 624 | 1 557 390 | 1 639 573 | 1 736 140 | 1 862 645 | 1 997 303 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» в зоне ЕТО №003 | 14 364 | 115 208 | 86 732 | 36 357 | 41 395 | 16 747 | 18 431 | 19 508 | 20 616 | 21 738 | 21 859 | 23 057 | 24 297 | 25 588 | 26 901 | 27 060 | 31 179 | 32 677 | 34 254 | 35 854 | 673 821 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003 | 75 785 | 181 406 | 100 492 | 41 437 | 48 563 | 180 659 | 52 242 | 32 221 | 28 136 | 29 293 | 35 668 | 41 692 | 49 336 | 36 120 | 37 681 | 42 706 | 51 004 | 63 891 | 92 251 | 98 804 | 1 319 386 |
|  | Потребитель в зоне ЕТО №003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 5 416 | 0 | 18 590 | 18 235 | 16 134 | 53 541 | 24 615 | 26 029 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 750 533 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 5 416 | 5 416 | 24 006 | 42 241 | 58 375 | 111 916 | 136 531 | 162 561 | 163 061 | 173 061 | 207 281 | 314 077 | 432 062 | 565 998 | 716 332 | 884 179 | 1 072 944 | 1 277 417 | 1 502 742 | 1 750 533 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 7 484 | 0 | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 890 |
|  | ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №004 | 5 416 | 0 | 7 390 | 18 235 | 16 134 | 46 057 | 24 615 | 18 823 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 724 642 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 22 254 | 83 484 | 397 896 | 174 245 | 40 989 | 30 000 | 180 866 | 105 149 | 105 234 | 210 012 | 255 476 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 5 212 929 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 22 254 | 105 738 | 503 635 | 677 880 | 718 869 | 748 869 | 929 736 | 1 034 885 | 1 140 119 | 1 350 131 | 1 605 608 | 1 905 608 | 2 255 608 | 2 635 608 | 3 035 608 | 3 455 608 | 3 875 737 | 4 307 999 | 4 753 467 | 5 212 929 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010 | 22 254 | 79 982 | 397 896 | 174 245 | 40 989 | 30 000 | 180 866 | 105 149 | 105 234 | 210 012 | 255 476 | 300 000 | 350 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 | 420 129 | 432 263 | 445 468 | 459 462 | 5 209 427 |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №010 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 49 217 | 49 217 | 177 644 | 311 247 | 450 234 | 648 565 | 808 666 | 1 024 989 | 1 205 302 | 1 462 141 | 1 665 267 | 1 932 229 | 2 183 688 | 2 418 723 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройщик в зоне ЕТО №ХХХ | 0 | 0 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 418 723 |
|  | Итого по подгруппам проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов | 256 909 | 852 074 | 1 346 302 | 1 112 867 | 931 804 | 996 183 | 1 218 555 | 1 459 578 | 1 047 059 | 1 153 558 | 1 262 013 | 1 531 990 | 1 608 501 | 2 375 700 | 1 733 213 | 1 883 715 | 1 909 138 | 2 074 510 | 2 216 691 | 2 261 508 | 29 231 867 |
|  | Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 256 909 | 1 108 983 | 2 455 284 | 3 568 151 | 4 499 956 | 5 496 139 | 6 714 694 | 8 174 272 | 9 221 330 | 10 374 888 | 11 636 901 | 13 168 892 | 14 777 393 | 17 153 093 | 18 886 306 | 20 770 021 | 22 679 159 | 24 753 668 | 26 970 359 | 29 231 867 |  |
|  | Итого по ТСО по подгруппе проектов 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «НТК» | 140 804 | 565 740 | 806 572 | 830 313 | 767 767 | 698 113 | 889 280 | 1 256 039 | 752 056 | 736 599 | 756 199 | 836 707 | 873 729 | 1 567 333 | 921 084 | 946 680 | 986 824 | 1 032 653 | 1 094 951 | 1 105 564 | 17 565 005 |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» | 110 689 | 268 202 | 532 340 | 256 302 | 143 806 | 252 013 | 263 462 | 184 715 | 166 076 | 273 356 | 332 607 | 390 157 | 456 687 | 458 107 | 481 483 | 512 350 | 530 421 | 570 422 | 644 955 | 673 118 | 7 501 269 |
|  | ООО «СибЭнерго» | 5 416 | 0 | 7 390 | 18 235 | 16 134 | 46 057 | 24 615 | 18 823 | 500 | 10 000 | 34 220 | 106 796 | 117 985 | 133 936 | 150 334 | 167 847 | 188 766 | 204 473 | 225 324 | 247 791 | 1 724 642 |
|  | Застройщик | 0 | 18 131 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 41 199 | 0 | 128 427 | 133 603 | 138 987 | 198 331 | 160 101 | 216 324 | 180 313 | 256 839 | 203 127 | 266 962 | 251 460 | 235 034 | 2 436 854 |
|  | Потребитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 097 |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по закрытию ГВС не требуются ввиду их экономической нецелесообразности, обоснование приведено в Главе 9.